## Slide 1
issue-tracker
社区问题管理与测试分析
项目改进汇报
现状调查、根因分析、目标设定
对策实施与效果确认
2026 年 10 月
Notes: issue-tracker
社区问题管理与测试分析
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 2
现状调查：社区 Issue 管理的五项痛点
社区反馈持续增加，正文、评论和处理进展分散。测试人员需要先收集、阅读和判断，再准备验证材料。
以下痛点来自项目需求与使用反馈，具体耗时和遗漏比例仍需建立统计基线。
痛点 | 具体表现 | 对测试工作的影响
1. 持续跟踪困难 |  | 
2. 人工整理投入大 |  | 
3. 重点问题筛选难 |  | 
4. 复现材料不完整 |  | 
5. 分析经验难复用 |  | 
新增问题、历史更新和维护者回复需要反复查看。
正文、评论与状态变化缺少统一的跟踪入口。
容易重复查找与核对。
重要更新可能未能及时跟进。
逐条阅读长正文、多轮评论和错误日志。
重复提取问题现象、环境配置与处理进展。
资料准备占用分析精力。
集中梳理大量问题时耗时明显。
缺陷、文档、咨询和 RFC 混杂在完整列表中。
价值、版本适用性和复现条件需要分别判断。
测试资源难以确定投入顺序。
重要缺陷可能被低相关反馈淹没。
模型、量化、并行方式与软硬件版本组合复杂。
启动参数、触发请求或复现步骤可能缺失。
需要重新翻阅正文与评论补齐参数。
难以判断是否具备开展验证的条件。
分析结论、补测建议与处理进展分散保存。
交接时缺少可直接接续的材料和判断依据。
接手者重复阅读与分析。
典型问题难以积累为后续测试输入。
Notes: 现状调查：社区 Issue 管理的五项痛点
社区反馈持续增加，正文、评论和处理进展分散。测试人员需要先收集、阅读和判断，再准备验证材料。
以下痛点来自项目需求与使用反馈，具体耗时和遗漏比例仍需建立统计基线。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
痛点：具体表现：对测试工作的影响
持续跟踪困难：新增问题、历史更新和维护者回复需要反复查看。
正文、评论与状态变化缺少统一的跟踪入口。：容易重复查找与核对。
重要更新可能未能及时跟进。
人工整理投入大：逐条阅读长正文、多轮评论和错误日志。
重复提取问题现象、环境配置与处理进展。：资料准备占用分析精力。
集中梳理大量问题时耗时明显。
重点问题筛选难：缺陷、文档、咨询和 RFC 混杂在完整列表中。
价值、版本适用性和复现条件需要分别判断。：测试资源难以确定投入顺序。
重要缺陷可能被低相关反馈淹没。
复现材料不完整：模型、量化、并行方式与软硬件版本组合复杂。
启动参数、触发请求或复现步骤可能缺失。：需要重新翻阅正文与评论补齐参数。
难以判断是否具备开展验证的条件。
分析经验难复用：分析结论、补测建议与处理进展分散保存。
交接时缺少可直接接续的材料和判断依据。：接手者重复阅读与分析。
典型问题难以积累为后续测试输入。

## Slide 3
SIPOC：流程范围与关键指标
使用方需要有依据、可接续的分析记录，项目通过统一台账、筛选和辅助整理减少形成这些材料的人工投入。
据此提出主指标“单条 Issue 分析平均人工耗时”，在输出质量满足要求的前提下比较改进前后变化。
S 供应方 | I 输入 | P 处理过程 | O 输出 | C 使用方
Issue 提交者
社区维护者
参与讨论的用户
提供问题与后续反馈
正文、评论与日志
标签、状态与版本
模型、环境配置
已有人工分析
保留来源与信息缺口
同步获取与集中查看
筛选并确定分析范围
人工或 AI 辅助归纳
人员审核、修正
保存记录与专题导出
经审核的分析记录
问题判断与依据
关键配置与信息缺口
后续验证或跟进建议
为复现提供准备材料
测试人员
开发与问题负责人
评审和交接人员
据此判断下一步工作
关键指标：单条 Issue 分析平均人工耗时（分钟／条）
计算公式：样本全部参与人员的分析总工时（分钟） ÷ 样本 Issue 数量
统计口径：从收集信息到审核保存分析记录，累计查找、阅读、提取、审核、修正及返工的人工时间。
固定样本清单，逐条完成记录；AI 失败后的人工接续照计，不只统计成功项，无人值守等待不计人工工时。
对照要求：使用相近类型与复杂度的样本，统一完成标准，比较纯人工与辅助流程。
质量前提：结论可追溯、信息缺口明确、材料经使用方审核。当前基线待采集，目标值在首轮统计后确定。
Notes: SIPOC：流程范围与关键指标
使用方需要有依据、可接续的分析记录，项目通过统一台账、筛选和辅助整理减少形成这些材料的人工投入。
据此提出主指标“单条 Issue 分析平均人工耗时”，在输出质量满足要求的前提下比较改进前后变化。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
S 供应方：I 输入：P 处理过程：O 输出：C 使用方
Issue 提交者
社区维护者
参与讨论的用户
提供问题与后续反馈：正文、评论与日志
标签、状态与版本
模型、环境配置
已有人工分析
保留来源与信息缺口：同步获取与集中查看
筛选并确定分析范围
人工或 AI 辅助归纳
人员审核、修正
保存记录与专题导出：经审核的分析记录
问题判断与依据
关键配置与信息缺口
后续验证或跟进建议
为复现提供准备材料：测试人员
开发与问题负责人
评审和交接人员
据此判断下一步工作
这页把社区反馈的供应方、输入、处理过程、输出和使用方放在同一流程中。使用方需要的是可继续使用的分析记录，因此建议将形成审核合格记录的平均人工投入作为主指标。分子为固定样本所有参与人员的实际人工分钟之和，多人并行要相加，返工及 AI 失败后的人工处理都计入，不能只计算生成成功项。分母为预先选定并逐条完成分析的样本数量。若有未完成项，披露数量和原因，待完成后形成完整批次结果，不排除困难样本来降低均值。该指标不是模型接口耗时或缺陷自动复现率。没有实测数据时不填当前值与改善比例。质量审核是使用指标的前提，不能通过减少核对、遗漏信息或降低交付标准换取更低耗时。

## Slide 4
根因分析：社区反馈转化为测试输入的障碍
从信息获取、分析方法、环境配置、人员协作、工作流程和知识沉淀六个方面展开原因。
鱼骨图列出可能因素，后续需要用流程走查、样本检查和对照验证确认主要原因。
Notes: 根因分析：社区反馈转化为测试输入的障碍
从信息获取、分析方法、环境配置、人员协作、工作流程和知识沉淀六个方面展开原因。
鱼骨图列出可能因素，后续需要用流程走查、样本检查和对照验证确认主要原因。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 5
目标设定：明确希望改善什么、如何验收
整体目标是持续跟踪社区问题，减少重复整理，帮助人员选择重点验证对象，并积累可继续使用的分析材料。
目标描述的是希望取得的改进，是否达成需要结合实际使用数据和测试人员反馈判断。
目标 | 具体含义与项目解决方式 | 验收依据
1. 提高跟踪可靠性 |  | 
2. 减少人工整理投入 |  | 
3. 提高重点筛选效率 |  | 
4. 提高复现材料 完整性 |  | 
5. 提高分析材料 复用能力 |  | 
集中维护问题列表，持续同步新增和历史更新。
统一仓库、时间和状态口径，支持全量核对。
社区字段更新时保留本地人工分析。
同口径核对问题数量并抽查具体条目。
检查历史更新是否跟进。
确认人工结论未被同步覆盖。
集中展示原文与评论，减少跨页面查找。
AI 辅助归纳摘要与补测建议，支持批量处理。
人员核对和修正后使用结果。
对比单条 Issue 分析平均人工耗时。
包括查找、阅读、审核与修正。
质量标准一致，计入错误与返工。
按时间、状态、标签和版本收敛范围。
结合价值与复现条件形成优先处理候选。
保留完整列表，人工复查重要遗漏。
人工评审候选是否值得投入测试。
抽查筛选结果之外的重要问题。
观察筛选准备时间与判断分歧。
辅助提取模型配置、硬件环境和软件版本。
整理触发条件、预期结果和已知错误现象。
明确缺失信息，实际复现仍由测试人员执行。
检查关键参数与待确认项是否清楚。
由测试人员评估材料能否用于验证。
不能将材料生成等同于复现成功。
将人工结论、补测建议和进展保存在台账。
支持按专题整理与导出，便于评审交接。
关联来源问题，积累典型测试场景。
检查接手者能否继续分析而非重做。
记录材料在同类问题中的实际使用。
跟踪与测试验证记录的关联。
Notes: 目标设定：明确希望改善什么、如何验收
整体目标是持续跟踪社区问题，减少重复整理，帮助人员选择重点验证对象，并积累可继续使用的分析材料。
目标描述的是希望取得的改进，是否达成需要结合实际使用数据和测试人员反馈判断。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
目标：具体含义与项目解决方式：验收依据
提高跟踪可靠性：集中维护问题列表，持续同步新增和历史更新。
统一仓库、时间和状态口径，支持全量核对。
社区字段更新时保留本地人工分析。：同口径核对问题数量并抽查具体条目。
检查历史更新是否跟进。
确认人工结论未被同步覆盖。
减少人工整理投入：集中展示原文与评论，减少跨页面查找。
AI 辅助归纳摘要与补测建议，支持批量处理。
人员核对和修正后使用结果。：对比单条 Issue 分析平均人工耗时。
包括查找、阅读、审核与修正。
质量标准一致，计入错误与返工。
提高重点筛选效率：按时间、状态、标签和版本收敛范围。
结合价值与复现条件形成优先处理候选。
保留完整列表，人工复查重要遗漏。：人工评审候选是否值得投入测试。
抽查筛选结果之外的重要问题。
观察筛选准备时间与判断分歧。
提高复现材料
完整性：辅助提取模型配置、硬件环境和软件版本。
整理触发条件、预期结果和已知错误现象。
明确缺失信息，实际复现仍由测试人员执行。：检查关键参数与待确认项是否清楚。
由测试人员评估材料能否用于验证。
不能将材料生成等同于复现成功。
提高分析材料
复用能力：将人工结论、补测建议和进展保存在台账。
支持按专题整理与导出，便于评审交接。
关联来源问题，积累典型测试场景。：检查接手者能否继续分析而非重做。
记录材料在同类问题中的实际使用。
跟踪与测试验证记录的关联。

## Slide 6
主要原因与改进方向
根据现状与鱼骨图，将需要重点改善的原因归纳为三个方面，并对应到后续五项具体对策。
以下是基于需求与使用反馈的初步判断，实际作用需结合工时、遗漏和材料使用记录持续核验。
主要原因判断 | 对工作的影响 | 对应的改进方向
1. 信息与分析记录 分散 |  | 
2. 阅读归纳与配置提取 依赖人工 |  | 
3. 价值与复现性判断 缺少统一口径 |  | 
新增、历史更新和人工结论缺少集中管理。
人员在不同页面与材料间反复查找、核对。
交接时难以接续已有判断，容易重复收集信息。
持续同步与统一问题列表：集中获取、跟进更新。
分析记录与协作复用：保留结论、进展和依据。
通过专题导出支持评审交接，减少重复查找。
长正文、多轮评论与日志需要逐条阅读整理。
模型、软硬件环境和触发参数分散，容易遗漏。
缺少固定检查项时，需要再次翻阅和补采。
AI 辅助与批量任务：减少重复阅读和资料归纳。
复现材料整理：在“补充测试”中梳理关键条件。
明确缺失参数，由人员审核、补齐并执行验证。
对问题价值、版本适用性和复现条件判断不一。
重点候选难以确定，人员评审容易出现分歧。
高价值但信息不足的问题可能过早排除。
多维筛选与统一评价：明确候选选择和排序依据。
保留完整列表，对重要但信息不足的问题复查。
结合人工评审与遗漏检查，持续调整筛选规则。
Notes: 主要原因与改进方向
根据现状与鱼骨图，将需要重点改善的原因归纳为三个方面，并对应到后续五项具体对策。
以下是基于需求与使用反馈的初步判断，实际作用需结合工时、遗漏和材料使用记录持续核验。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
主要原因判断：对工作的影响：对应的改进方向
信息与分析记录
分散：新增、历史更新和人工结论缺少集中管理。
人员在不同页面与材料间反复查找、核对。
交接时难以接续已有判断，容易重复收集信息。：持续同步与统一问题列表：集中获取、跟进更新。
分析记录与协作复用：保留结论、进展和依据。
通过专题导出支持评审交接，减少重复查找。
阅读归纳与配置提取
依赖人工：长正文、多轮评论与日志需要逐条阅读整理。
模型、软硬件环境和触发参数分散，容易遗漏。
缺少固定检查项时，需要再次翻阅和补采。：AI 辅助与批量任务：减少重复阅读和资料归纳。
复现材料整理：在“补充测试”中梳理关键条件。
明确缺失参数，由人员审核、补齐并执行验证。
价值与复现性判断
缺少统一口径：对问题价值、版本适用性和复现条件判断不一。
重点候选难以确定，人员评审容易出现分歧。
高价值但信息不足的问题可能过早排除。：多维筛选与统一评价：明确候选选择和排序依据。
保留完整列表，对重要但信息不足的问题复查。
结合人工评审与遗漏检查，持续调整筛选规则。
建议口播：根据前面的现状和原因分析，我们把重点改善方向归纳为三个方面：信息集中管理、减少重复整理，以及统一筛选判断。其中，信息集中管理对应持续同步和分析记录复用，减少重复整理对应 AI 辅助与复现材料整理，统一筛选判断对应评价口径和人工复查。这三个方向进一步展开为下一页的五项具体对策。这里属于初步原因判断，不表示已经完成严格的因果验证。

## Slide 7
拟定对策：针对每项痛点设计解决方案
各项对策共同服务于项目整体目标。AI 主要用于辅助整理，统一台账、筛选和人工记录也能独立提供价值。
方案是否有效，需要同时考虑人员投入、分析质量及后续测试使用情况。
针对的痛点 | 解决方案 | 预期形成的工作材料
1. 持续跟踪困难 |  | 
2. 人工整理投入大 |  | 
3. 重点问题筛选难 |  | 
4. 复现材料不完整 |  | 
5. 分析经验难复用 |  | 
全量同步与增量更新结合，提供手动校准入口。
统一仓库、时间和状态口径，集中查看问题。
分别维护社区信息与本地人工分析。
持续更新的问题台账。
可核对的专项清单。
历史更新与人工分析记录。
集中提供正文、评论和已有分析作为上下文。
AI 辅助归纳，支持选中问题和筛选范围批量处理。
人员审核、修正并决定是否采纳建议。
待审核的结构化建议。
批量任务进度与失败项。
人工审核后的分析结果。
按日期、状态、标签和版本缩小分析范围。
结合价值与复现条件形成候选排序。
过滤文档、RFC 等类型时保留完整列表供复查。
重点验证候选及筛选依据。
人工补充的价值判断。
重要遗漏的复查记录。
按模型、配置、环境和触发场景整理补测材料。
明确哪些参数来自原文，哪些信息尚未提供。
测试人员补齐条件后执行验证并记录结果。
模型与软硬件配置清单。
复现场景及缺失参数。
后续验证动作与结果记录。
集中保存分析结论、补测建议与处理进展。
支持按专题整理、导出和交接。
在测试材料中保留来源 Issue 及判断依据。
可接续的分析台账。
专题评审与交接材料。
典型场景及其来源记录。
Notes: 拟定对策：针对每项痛点设计解决方案
各项对策共同服务于项目整体目标。AI 主要用于辅助整理，统一台账、筛选和人工记录也能独立提供价值。
方案是否有效，需要同时考虑人员投入、分析质量及后续测试使用情况。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
针对的痛点：解决方案：预期形成的工作材料
持续跟踪困难：全量同步与增量更新结合，提供手动校准入口。
统一仓库、时间和状态口径，集中查看问题。
分别维护社区信息与本地人工分析。：持续更新的问题台账。
可核对的专项清单。
历史更新与人工分析记录。
人工整理投入大：集中提供正文、评论和已有分析作为上下文。
AI 辅助归纳，支持选中问题和筛选范围批量处理。
人员审核、修正并决定是否采纳建议。：待审核的结构化建议。
批量任务进度与失败项。
人工审核后的分析结果。
重点问题筛选难：按日期、状态、标签和版本缩小分析范围。
结合价值与复现条件形成候选排序。
过滤文档、RFC 等类型时保留完整列表供复查。：重点验证候选及筛选依据。
人工补充的价值判断。
重要遗漏的复查记录。
复现材料不完整：按模型、配置、环境和触发场景整理补测材料。
明确哪些参数来自原文，哪些信息尚未提供。
测试人员补齐条件后执行验证并记录结果。：模型与软硬件配置清单。
复现场景及缺失参数。
后续验证动作与结果记录。
分析经验难复用：集中保存分析结论、补测建议与处理进展。
支持按专题整理、导出和交接。
在测试材料中保留来源 Issue 及判断依据。：可接续的分析台账。
专题评审与交接材料。
典型场景及其来源记录。

## Slide 8
对策实施：持续同步与统一台账
解决“持续跟踪困难”：把分散的问题信息收敛到统一入口，支持持续更新、专项筛选和完整性核对。
统计时需要统一仓库、时间、状态以及是否包含 PR，避免把统计口径差异误判为数据遗漏。
1. 明确同步与核对范围
统一仓库、日期和状态条件。
对照同一口径的问题数量与具体条目，
同时检查新增问题和历史更新。
2. 持续维护问题台账
全量获取用于建立和校准台账，
增量同步用于日常跟进。
同步完成后仍需关注异常与漏项。
3. 保护本地人工分析
社区字段与人工结论分开维护。
更新标题、正文和状态时，
保留已有分析、备注与补测建议。
4. 形成可检查的专项清单
按时间、状态、标签等收敛范围。
通过清单逐项核对更新与遗漏，
减少反复打开社区页面查找。
实际界面：问题列表与同步状态
项目截图预留区
建议粘贴问题列表、同步状态
或同口径数量核对截图
Notes: 对策实施：持续同步与统一台账
解决“持续跟踪困难”：把分散的问题信息收敛到统一入口，支持持续更新、专项筛选和完整性核对。
统计时需要统一仓库、时间、状态以及是否包含 PR，避免把统计口径差异误判为数据遗漏。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
明确同步与核对范围：统一仓库、日期和状态条件。
对照同一口径的问题数量与具体条目，
同时检查新增问题和历史更新。
持续维护问题台账：全量获取用于建立和校准台账，
增量同步用于日常跟进。
同步完成后仍需关注异常与漏项。
保护本地人工分析：社区字段与人工结论分开维护。
更新标题、正文和状态时，
保留已有分析、备注与补测建议。
形成可检查的专项清单：按时间、状态、标签等收敛范围。
通过清单逐项核对更新与遗漏，
减少反复打开社区页面查找。

## Slide 9
对策实施：AI 辅助分析与批量任务
解决“人工整理投入大”：由模型先整理材料，人员再核对证据、修正结论并决定是否采纳。
AI 模块仍需持续评估，效率收益应包含审核、修正和失败重试成本，不能仅看生成建议数量。
1. 准备可靠的分析上下文
结合正文、评论和已有分析。
明确材料来源与缺失部分，
避免模型把推测当成已确认事实。
2. 生成待审核的结构化建议
归纳问题摘要、现象和补测建议。
区分事实、可能原因与待确认参数，
漏测原因结合实际测试覆盖人工判断。
3. 批量处理与异常跟进
支持勾选问题或按筛选范围执行。
通过并发任务处理多条问题，
查看进度及失败项并跟进重试。
4. 人工核对后保存结果
对照原文检查版本、配置和判断。
修正后决定是否采纳并保存，
保留已有人工内容及必要说明。
实际界面：分析建议与批量任务
项目截图预留区
建议粘贴 AI 建议、审核采纳界面
或批量分析进度截图
Notes: 对策实施：AI 辅助分析与批量任务
解决“人工整理投入大”：由模型先整理材料，人员再核对证据、修正结论并决定是否采纳。
AI 模块仍需持续评估，效率收益应包含审核、修正和失败重试成本，不能仅看生成建议数量。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
准备可靠的分析上下文：结合正文、评论和已有分析。
明确材料来源与缺失部分，
避免模型把推测当成已确认事实。
生成待审核的结构化建议：归纳问题摘要、现象和补测建议。
区分事实、可能原因与待确认参数，
漏测原因结合实际测试覆盖人工判断。
批量处理与异常跟进：支持勾选问题或按筛选范围执行。
通过并发任务处理多条问题，
查看进度及失败项并跟进重试。
人工核对后保存结果：对照原文检查版本、配置和判断。
修正后决定是否采纳并保存，
保留已有人工内容及必要说明。

## Slide 10
对策实施：重点筛选与复现材料整理
解决“筛选难、复现材料不完整”：先选择值得投入的问题，再整理开展验证所需的配置与条件。
系统辅助完成复现前的材料准备，不能代替测试人员部署环境、执行请求或确认根因。
1. 筛选值得验证的候选问题
按时间、版本、类型等缩小范围。
结合价值与复现条件排序，
保留完整列表复查重要问题遗漏。
2. 提取模型与环境配置
整理模型名称、量化与并行配置。
提取 A2/A3/A5 硬件及软件版本，
没有来源支持的参数标为待确认。
3. 梳理触发条件与错误现象
整理启动命令、请求和执行阶段。
关注并发、输入长度与异常日志，
写清预期结果和实际差异。
4. 由测试人员补齐并验证
列出缺失参数和需要追问的信息。
人员准备环境并执行验证，
将复现是否成功及结果补回记录。
实际界面：候选清单与配置材料
项目截图预留区
建议粘贴重点候选列表
或模型、环境、复现场景分析截图
Notes: 对策实施：重点筛选与复现材料整理
解决“筛选难、复现材料不完整”：先选择值得投入的问题，再整理开展验证所需的配置与条件。
系统辅助完成复现前的材料准备，不能代替测试人员部署环境、执行请求或确认根因。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
筛选值得验证的候选问题：按时间、版本、类型等缩小范围。
结合价值与复现条件排序，
保留完整列表复查重要问题遗漏。
提取模型与环境配置：整理模型名称、量化与并行配置。
提取 A2/A3/A5 硬件及软件版本，
没有来源支持的参数标为待确认。
梳理触发条件与错误现象：整理启动命令、请求和执行阶段。
关注并发、输入长度与异常日志，
写清预期结果和实际差异。
由测试人员补齐并验证：列出缺失参数和需要追问的信息。
人员准备环境并执行验证，
将复现是否成功及结果补回记录。

## Slide 11
对策实施：分析记录、评审交接与材料复用
解决“分析经验难复用”：将结论、依据、补测建议和处理进展保留在统一台账，便于接手者继续工作。
典型问题转化为测试场景时，还需要人员补充实际执行结果，并保留来源问题与验证记录的关联。
1. 统一维护人工分析记录
保存问题识别、结论与补测建议。
持续补充版本支持和处理进展，
让后续人员了解当前判断与待办。
2. 按专题组织评审材料
利用筛选结果形成专项清单。
导出后结合原文与已有结论评审，
保留判断依据与尚未解决的信息缺口。
3. 减少交接中的重复工作
接手者先查看已有分析和验证情况。
在此前记录上补充、修正和跟进，
减少重新阅读和重复收集材料。
4. 积累可追溯的典型场景
整理配置、触发条件与验证结果。
转化测试材料时关联来源 Issue，
通过再次使用判断材料是否有价值。
实际界面：分析记录与评审导出
项目截图预留区
建议粘贴人工分析、处理进展
或专题清单导出结果截图
Notes: 对策实施：分析记录、评审交接与材料复用
解决“分析经验难复用”：将结论、依据、补测建议和处理进展保留在统一台账，便于接手者继续工作。
典型问题转化为测试场景时，还需要人员补充实际执行结果，并保留来源问题与验证记录的关联。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
统一维护人工分析记录：保存问题识别、结论与补测建议。
持续补充版本支持和处理进展，
让后续人员了解当前判断与待办。
按专题组织评审材料：利用筛选结果形成专项清单。
导出后结合原文与已有结论评审，
保留判断依据与尚未解决的信息缺口。
减少交接中的重复工作：接手者先查看已有分析和验证情况。
在此前记录上补充、修正和跟进，
减少重新阅读和重复收集材料。
积累可追溯的典型场景：整理配置、触发条件与验证结果。
转化测试材料时关联来源 Issue，
通过再次使用判断材料是否有价值。

## Slide 12
实施案例：Issue #16608 分析、复现与工单转化
处理流程包括社区反馈、AI 辅助分析、人工复现、工单处理及后续测试用例补充。
AI 辅助整理验证线索，人员核对并执行复现；当前已完成复现与工单转化，修复和补测继续跟进。
实施环节 | 案例内容与处理动作 | 当前状态
1. 社区问题与验证线索 |  | 来源明确 GitHub Issue #16608
2. AI 辅助分析 |  | 辅助整理与分析 建议需人工审核
3. 人工执行复现 |  | 已完成复现 项目负责人确认
4. 转为工单推进解决 |  | 已转为工单 修复完成状态未确认
5. 安排补充测试用例 |  | 后续安排 用例完成情况待跟进
原帖报告：PP=2、TP=1 时推理乱码，切换为 TP=2、PP=1 后正常。
报告模型为 Qwen3.8-27B W8A8，并提供环境与启动参数。
这些是社区报告的信息，内部实际配置以复现记录为准。
利用项目 AI 分析辅助归纳问题现象、模型配置和环境参数。
围绕 PP/TP 对照条件整理验证建议，明确需要确认的信息。
人员核对后用于复现准备，可能原因仍需实际验证。
项目负责人已在实际环境中完成该问题的复现。
人工验证为转工单提供实际的问题依据。
内部环境配置、触发请求与结果建议随工单留存。
已将复现问题转换为工单，进入问题处理流程。
后续结合工单跟进定位、修复和验证。
工单编号与处理进展可按实际记录补充。
后续安排测试人员补充相关场景的测试用例。
建议结合 PP/TP 对照场景与修复结果评审回归范围。
用例完成、执行通过和纳入回归需要后续记录确认。
Notes: 实施案例：Issue #16608 分析、复现与工单转化
处理流程包括社区反馈、AI 辅助分析、人工复现、工单处理及后续测试用例补充。
AI 辅助整理验证线索，人员核对并执行复现；当前已完成复现与工单转化，修复和补测继续跟进。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
实施环节：案例内容与处理动作：当前状态
社区问题与验证线索：原帖报告：PP=2、TP=1 时推理乱码，切换为 TP=2、PP=1 后正常。
报告模型为 Qwen3.8-27B W8A8，并提供环境与启动参数。
这些是社区报告的信息，内部实际配置以复现记录为准。：来源明确
GitHub Issue #16608
AI 辅助分析：利用项目 AI 分析辅助归纳问题现象、模型配置和环境参数。
围绕 PP/TP 对照条件整理验证建议，明确需要确认的信息。
人员核对后用于复现准备，可能原因仍需实际验证。：辅助整理与分析
建议需人工审核
人工执行复现：项目负责人已在实际环境中完成该问题的复现。
人工验证为转工单提供实际的问题依据。
内部环境配置、触发请求与结果建议随工单留存。：已完成复现
项目负责人确认
转为工单推进解决：已将复现问题转换为工单，进入问题处理流程。
后续结合工单跟进定位、修复和验证。
工单编号与处理进展可按实际记录补充。：已转为工单
修复完成状态未确认
安排补充测试用例：后续安排测试人员补充相关场景的测试用例。
建议结合 PP/TP 对照场景与修复结果评审回归范围。
用例完成、执行通过和纳入回归需要后续记录确认。：后续安排
用例完成情况待跟进
来源一：GitHub 原始 Issue，https://github.com/vllm-project/vllm-ascend/issues/16608 。原帖描述 PP=2、TP=1 推理乱码，TP=2、PP=1 正常，启动命令提供 Qwen3.8-27B W8A8 模型信息。来源二：项目负责人在本次对话中确认已复现并转换为工单，同时表示后续安排测试人员补充用例，并要求将 AI 分析纳入流程。AI 一行说明辅助归纳、配置提取和验证建议的作用，没有提供本例具体模型输出，因此不编造 AI 已确认根因或自动完成复现的结论。没有提供内部工单编号、修复结论或用例完成记录，因此不推断已修复、已闭环或已补齐测试。建议口播：这个案例按社区反馈、AI 辅助分析、人工复现、转工单和补充用例几个环节展开。AI 辅助整理问题现象、关键参数和验证线索，人员核对后开展实际复现。我已经完成问题复现并转为工单，后续安排测试人员补充相关用例。当前完成的是复现与工单转化，修复和补测进展继续跟进。

## Slide 13
效果确认：已有案例与预期改善（未实测）
已确认事实：负责人已复现 Issue #16608 并转为工单，测试用例补充为后续安排。
以下百分比区分“情景估算”与“建议目标”，均未经试验验证，不作为已达成的收益或质量结论。
改善方面 | 改善来源与适用前提 | 情景估算或建议目标
1. 减少人工整理投入 |  | 
2. 提高跟踪可靠性 |  | 
3. 提高重点筛选效率 |  | 
4. 提高复现材料 完整性 |  | 
5. 提高材料复用能力 |  | 
中文归纳减少英文理解与反复翻译，集中整理正文和评论。
批量任务减少逐条发起与页面切换，人员仍逐条审核。
假设中等复杂度英文问题，包含审核修正的人工投入。
情景估算：人工耗时降低 30%—40%。
假设 20 分钟降至 12—14 分钟。
实际基线与改善幅度尚未测量。
统一同步入口跟进新增与历史更新，并保留人工分析。
完整性需核对 ID 集合，更新及时性需检查同步记录。
不能从功能存在直接推断真实漏项率和故障率。
建议目标：指定范围 ID 匹配率 100%。
同步时人工分析内容保持不变。
这是验收要求，尚未核验达成。
按日期、状态、类型和版本信息缩小需详细阅读的范围。
Doc/RFC 等不适合本次缺陷验证目标的类型可排除。
需保留完整列表复查，候选少不等于筛选准确。
情景估算：待细看条数减少 30%—50%。
假设 20 条保留 10—14 条。
取决于问题构成，不代表准确率。
在“补充测试”中整理模型、环境、触发条件和验证建议。
来源中已给参数准确提取，未给出的信息列为待确认。
已有 #16608 复现及工单案例，不等同整体材料质量达标。
建议目标：已知参数提取率 ≥90%。
缺失参数明确标注，不算已补齐。
不是已测完整率或复现成功率。
结论、来源和待办集中保存，支持专题清单与导出。
假设接手者可以直接利用记录，减少查找和重复摘录。
归档数量和导出次数不直接等于实际复用。
情景估算：查找交接耗时降 20%—40%。
假设 10 分钟降至 6—8 分钟。
实际复用次数和收益尚未统计。
Notes: 效果确认：已有案例与预期改善（未实测）
已确认事实：负责人已复现 Issue #16608 并转为工单，测试用例补充为后续安排。
以下百分比区分“情景估算”与“建议目标”，均未经试验验证，不作为已达成的收益或质量结论。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
改善方面：改善来源与适用前提：情景估算或建议目标
减少人工整理投入：中文归纳减少英文理解与反复翻译，集中整理正文和评论。
批量任务减少逐条发起与页面切换，人员仍逐条审核。
假设中等复杂度英文问题，包含审核修正的人工投入。：情景估算：人工耗时降低 30%—40%。
假设 20 分钟降至 12—14 分钟。
实际基线与改善幅度尚未测量。
提高跟踪可靠性：统一同步入口跟进新增与历史更新，并保留人工分析。
完整性需核对 ID 集合，更新及时性需检查同步记录。
不能从功能存在直接推断真实漏项率和故障率。：建议目标：指定范围 ID 匹配率 100%。
同步时人工分析内容保持不变。
这是验收要求，尚未核验达成。
提高重点筛选效率：按日期、状态、类型和版本信息缩小需详细阅读的范围。
Doc/RFC 等不适合本次缺陷验证目标的类型可排除。
需保留完整列表复查，候选少不等于筛选准确。：情景估算：待细看条数减少 30%—50%。
假设 20 条保留 10—14 条。
取决于问题构成，不代表准确率。
提高复现材料
完整性：在“补充测试”中整理模型、环境、触发条件和验证建议。
来源中已给参数准确提取，未给出的信息列为待确认。
已有 #16608 复现及工单案例，不等同整体材料质量达标。：建议目标：已知参数提取率 ≥90%。
缺失参数明确标注，不算已补齐。
不是已测完整率或复现成功率。
提高材料复用能力：结论、来源和待办集中保存，支持专题清单与导出。
假设接手者可以直接利用记录，减少查找和重复摘录。
归档数量和导出次数不直接等于实际复用。：情景估算：查找交接耗时降 20%—40%。
假设 10 分钟降至 6—8 分钟。
实际复用次数和收益尚未统计。
本页所有工时和数量均为按任务步骤设定的示例假设，来源是本次汇报的情景测算，不来自试验、问卷、系统日志或行业统计。估算区间不是置信区间，不承诺实际可达。30%—40% 来自人工20分钟与辅助12—14分钟；30%—50%来自假设原始20条与候选10—14条；20%—40%来自假设交接查找10分钟与辅助6—8分钟。100% ID匹配和90%已知参数提取是建议验收目标，不是预测结果。只有负责人确认的16608复现和工单转化属于本页已知应用事实。各项节省分别描述不同环节，不相加为总收益。

## Slide 14
预期效果测算：人工整理投入（示意假设）
适用情景：需阅读英文正文及评论、提取环境配置并填写分析记录的中等复杂度 Issue。
所有分钟数是流程测算假设，并非实测；模型建议可用且完成同等质量审核，是估算成立的前提。
人工工作环节 | 原方式 | 辅助方式 | 假设的变化来源
查阅资料与理解英文内容 | 8 分钟 | 2 分钟 | 中文归纳减少翻译与查找。
提取配置、归纳现象与进展 | 7 分钟 | 5 分钟 | 核对归纳结果并回查原文。
填写或修改分析记录 | 3 分钟 | 3 分钟 | 仍需人工修改、确认与保存。
操作切换及异常处理 | 2 分钟 | 2 分钟 | 保留任务操作与异常处理时间。
人工投入合计（假设） | 20 分钟／条 | 12 分钟／条 | 不计无人值守模型等待时间。
示意结果：（20 − 12）÷ 20 = 40% 人工耗时降低
若审核或返工再增加 2 分钟，辅助投入为 14 分钟，对应降低 30%，因此采用 30%—40% 情景区间。
英文较短、参数缺失或 AI 输出错误较多时，收益可能更低，甚至增加人工投入；不外推为总体已节省工时。
Notes: 预期效果测算：人工整理投入（示意假设）
适用情景：需阅读英文正文及评论、提取环境配置并填写分析记录的中等复杂度 Issue。
所有分钟数是流程测算假设，并非实测；模型建议可用且完成同等质量审核，是估算成立的前提。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
人工工作环节：原方式：辅助方式：假设的变化来源
查阅资料与理解英文内容：8 分钟：2 分钟：中文归纳减少翻译与查找。
提取配置、归纳现象与进展：7 分钟：5 分钟：核对归纳结果并回查原文。
填写或修改分析记录：3 分钟：3 分钟：仍需人工修改、确认与保存。
操作切换及异常处理：2 分钟：2 分钟：保留任务操作与异常处理时间。
人工投入合计（假设）：20 分钟／条：12 分钟／条：不计无人值守模型等待时间。
建议口播：我们暂时没有实测工时，因此这里采用明确的流程假设。原有方式每条20分钟，其中理解英文和查阅8分钟、归纳提取7分钟、记录3分钟、操作及异常处理2分钟。辅助方式仍保留5分钟核查整理内容、3分钟修改记录和2分钟异常投入，加上2分钟查阅，共12分钟，计算得到40%的情景改善。如果再增加2分钟返工，改善为30%。所以30%—40%只是用于评估潜在收益的假设区间，不代表实际达成，也不是AI接口速度。批量任务不能代替逐条质量审核，各环节不得重复计时。

## Slide 15
预期效果：跟踪、筛选与材料使用（未实测）
有明确数据定义的质量项列为建议验收目标；缺少基线的效率项采用假设例子说明潜在改善。
不报告未经核验的准确率、漏项率、真实复用率，也不把原始材料缺失归因于提取功能。
评价方面 | 计算口径与估算依据 | 解释与使用边界
1. 跟踪可靠性 建议目标 |  | 
2. 重点筛选 情景估算 |  | 
3. 复现材料 建议目标 |  | 
4. 归档与复用 情景估算 |  | 
ID 匹配率 = 本地与源端匹配条数 ÷ 源端条数。
建议指定范围目标为 100%，人工分析内容保持不变。
统一仓库、时间截止点、状态以及是否包含 PR。
更新及时性另看是否在约定同步周期内跟进。
100% 为建议验收要求，不是实测值。
当前不能据此宣称全量无遗漏。
更新周期达标也需实际同步记录支持。
假设原范围 20 条，按专题条件筛至 10—14 条。
减少比例 =（20 − 候选数）÷ 20，即 30%—50%。
数字只为示意，不代表实际 Doc/RFC 占比。
现有版本信息主要参与排序，不是旧版本阈值过滤。
减少条数不等于有效候选准确率。
老版本问题也可能影响当前版本。
需人工复查重要但信息不足的问题。
已知参数提取率 = 准确提取项 ÷ 原文已提供适用项。
建议目标 ≥90%，未提供的参数明确标为待确认。
缺失标记不计作参数齐全，不预测复现成功率。
已有 #16608 人工复现并转工单，用例补充待跟进。
90% 是建议目标，并无已测基线。
AI 不能补造设备、版本和模型参数。
是否具备验证条件仍由人员判断。
假设查找和交接准备原需 10 分钟，集中记录后需 6—8 分钟。
减少比例 =（10 − 辅助耗时）÷ 10，即 20%—40%。
假设接手者能直接使用来源、结论和待办信息。
不含缺陷定位、修复和执行测试本身的耗时。
估算只针对查找与交接准备环节。
归档与导出不自动证明材料已复用。
实际复用案例及次数目前仍未统计。
Notes: 预期效果：跟踪、筛选与材料使用（未实测）
有明确数据定义的质量项列为建议验收目标；缺少基线的效率项采用假设例子说明潜在改善。
不报告未经核验的准确率、漏项率、真实复用率，也不把原始材料缺失归因于提取功能。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
评价方面：计算口径与估算依据：解释与使用边界
跟踪可靠性
建议目标：ID 匹配率 = 本地与源端匹配条数 ÷ 源端条数。
建议指定范围目标为 100%，人工分析内容保持不变。
统一仓库、时间截止点、状态以及是否包含 PR。
更新及时性另看是否在约定同步周期内跟进。：100% 为建议验收要求，不是实测值。
当前不能据此宣称全量无遗漏。
更新周期达标也需实际同步记录支持。
重点筛选
情景估算：假设原范围 20 条，按专题条件筛至 10—14 条。
减少比例 =（20 − 候选数）÷ 20，即 30%—50%。
数字只为示意，不代表实际 Doc/RFC 占比。
现有版本信息主要参与排序，不是旧版本阈值过滤。：减少条数不等于有效候选准确率。
老版本问题也可能影响当前版本。
需人工复查重要但信息不足的问题。
复现材料
建议目标：已知参数提取率 = 准确提取项 ÷ 原文已提供适用项。
建议目标 ≥90%，未提供的参数明确标为待确认。
缺失标记不计作参数齐全，不预测复现成功率。
已有 #16608 人工复现并转工单，用例补充待跟进。：90% 是建议目标，并无已测基线。
AI 不能补造设备、版本和模型参数。
是否具备验证条件仍由人员判断。
归档与复用
情景估算：假设查找和交接准备原需 10 分钟，集中记录后需 6—8 分钟。
减少比例 =（10 − 辅助耗时）÷ 10，即 20%—40%。
假设接手者能直接使用来源、结论和待办信息。
不含缺陷定位、修复和执行测试本身的耗时。：估算只针对查找与交接准备环节。
归档与导出不自动证明材料已复用。
实际复用案例及次数目前仍未统计。
建议口播：对跟踪和材料提取质量，我们没有足够依据预测真实改善比例，因此列为建议验收目标，不冒充已达成结果。筛选用20条变为10到14条说明可能减少的阅读范围，不是说系统有30到50%的准确率。实际候选构成未知，老版本问题不能机械排除，现有代码主要按明确版本参与相对排序。材料提取目标的分母是来源已提供的适用参数，不能把待确认当成已补齐。复用方面的20到40%是假设查找交接从10分钟减到6至8分钟，不是已统计复用率。这些分项与主指标可能重叠，不应相加计算总收益。

## Slide 16
总结：项目价值与后续优化重点
issue-tracker 将社区问题获取、筛选、分析和材料保存集中到同一工作入口，支持测试人员持续开展分析。
项目价值需要结合实际使用、人工投入变化和测试验证贡献持续确认。
1. 统一台账提供基础价值
持续跟进新增与历史更新，保留本地人工分析，减少跨页面查找、重复核对和交接中的资料分散。
2. AI 辅助降低重复整理工作
帮助人员阅读、归纳和提取材料，支持批量处理。人员负责证据核对和结论把关，持续评估审核后的实际收益。
3. 筛选与材料整理支撑测试准备
形成重点候选，整理模型、环境与触发条件，明确缺失信息。实际复现和根因确认仍需人员与实验环境完成。
4. 后续优化以证据为依据
补充完整性核对、人工工时、候选有效性和材料复用记录。根据错误与返工情况优化提示词、筛选规则和分析流程。
Notes: 总结：项目价值与后续优化重点
issue-tracker 将社区问题获取、筛选、分析和材料保存集中到同一工作入口，支持测试人员持续开展分析。
项目价值需要结合实际使用、人工投入变化和测试验证贡献持续确认。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
统一台账提供基础价值：持续跟进新增与历史更新，保留本地人工分析，减少跨页面查找、重复核对和交接中的资料分散。
AI 辅助降低重复整理工作：帮助人员阅读、归纳和提取材料，支持批量处理。人员负责证据核对和结论把关，持续评估审核后的实际收益。
筛选与材料整理支撑测试准备：形成重点候选，整理模型、环境与触发条件，明确缺失信息。实际复现和根因确认仍需人员与实验环境完成。
后续优化以证据为依据：补充完整性核对、人工工时、候选有效性和材料复用记录。根据错误与返工情况优化提示词、筛选规则和分析流程。