## Slide 1
issue-tracker
社区问题管理与测试分析
issue-tracker 项目改进汇报
01
项目改进汇报
现状调查、原因分析、目标与对策效果验证
2026 年 10 月
Notes: 项目改进汇报（25 秒）
各位好，今天汇报 issue-tracker 项目围绕社区问题管理和测试分析所做的改进设计。我们按照七个环节展开：先调查现状与痛点，再分析可能原因、设定目标和确认主因，然后拟定对策、安排实施，最后检查是否达到目标。整份汇报始终围绕一个问题：怎样让社区反馈更高效地进入分析与测试工作，并让分析经验持续积累。
来源：docs/issue-tracker项目改进汇报-七步法讲稿.md。现状来自需求与反馈，因果矩阵为定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 2
现状调查：五项主要痛点
来自项目需求与此前使用反馈，定量基线需要补充调查
issue-tracker 项目改进汇报
02
痛点 | 具体表现 | 对工作的影响
P1 持续跟踪困难 | 新增和历史更新需要持续查看 关键材料、评论与状态变化分散 | 反复查找与核对 存在跟踪遗漏风险
P2 人工整理投入大 | 长正文和多轮评论依赖人工阅读 需要逐条提取现象、环境与进展 | 资料准备占用分析精力 集中梳理耗时
P3 重点问题筛选难 | 缺陷、文档、咨询与 RFC 混杂 价值和复现条件需要分别判断 | 测试资源投入难选择 重要问题容易被淹没
P4 复现材料不完整 | 模型、量化、并行、硬件和版本复杂 缺失参数和触发条件不明确 | 复现准备需要重新整理 难判断是否具备执行条件
P5 分析经验难复用 | 结论、补测和处理进展分散 团队交接缺少统一查看入口 | 重复阅读与重复分析 典型测试场景难积累
调查补充：记录样本范围、查找与阅读耗时、配置缺失项和交接重复工作。
Notes: 现状调查：五项主要痛点（70 秒）
结合项目需求和此前使用反馈，我们把现状归纳为五项痛点。
P1 是持续跟踪困难。问题不断新增和更新，历史评论、状态变化和关键材料分散，人工跟进容易反复查找。
P2 是人工整理投入大。长篇正文、英文内容和多轮评论需要逐条阅读，分析人员花了较多精力提取环境、现象和处理进展。
P3 是重点问题筛选难。缺陷、文档、咨询和 RFC 混在一起，问题价值及复现条件需要分别判断，影响测试资源分配。
P4 是复现材料不完整。模型、量化、并行、硬件和版本等参数复杂，缺失项不明确时，准备测试仍需重新整理。
P5 是分析经验难复用。结论和补测建议分散，团队交接与同类问题分析容易重复投入。
这些是目前需要验证的主要现状，后续还要补充数量、耗时和缺失项等基线数据。
来源：docs/issue-tracker项目改进汇报-七步法讲稿.md。现状来自需求与反馈，因果矩阵为定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 3
根因分析：鱼骨图
从六个方面展开可能原因，为主因确认提供候选因素
issue-tracker 项目改进汇报
03
鱼骨图展开原因假设，不能替代流程走查、样本核验和实验确认。
Notes: 根因分析：鱼骨图展开潜在因素（50 秒）
鱼骨图把影响因素分为信息获取、分析方法、环境配置、人员协作、工作流程和知识沉淀六个方面。例如，信息获取涉及人工跟进和正文评论分散，分析方法涉及统一标准和重复整理，环境配置涉及模型与软硬件组合。协作、流程和沉淀则影响交接、批量处理和经验复用。
鱼骨图的作用是完整展开可能原因，帮助后续选取重点。图中每个分支都是原因假设，需要继续核查，不能仅凭分类就认定根因。
来源：docs/issue-tracker项目改进汇报-七步法讲稿.md。现状来自需求与反馈，因果矩阵为定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 4
目标设定：痛点对应验收依据
整体目标：持续跟踪社区问题，降低整理投入，支撑测试分析与经验复用
issue-tracker 项目改进汇报
04
对应目标 | 目标要求 | 验收口径
T1 跟踪可靠 | 问题获取与更新有统一范围 支持完整性核对和历史校准 | 同仓库、同时间、同筛选口径核对一致 抽查无漏项
T2 降低投入 | 相近复杂度下减少人工整理投入 审核与修正计入人工总耗时 | 对比纯人工基线与辅助流程 人工总耗时低于基线
T3 聚焦重点 | 候选清单支持测试投入选择 同时关注重要问题遗漏 | 评审候选有效性 抽查被筛问题中的重要遗漏
T4 支持复现 | 关键配置与触发条件清楚 信息缺口可识别、可补采 | 按模板检查参数和待确认项 由测试人员判断是否具备验证条件
T5 支持复用 | 分析结论和进展可接续 典型材料可以再次使用 | 检查交接使用和材料复用 关联来源 Issue 与测试验证记录
具体比例阈值在取得第一轮基线后评审确定，此处列出目标与验收口径。
Notes: 目标设定：让每项痛点都有验收依据（55 秒）
针对五项痛点，分别设定目标。
T1 对应持续跟踪：在相同仓库、相同时间和筛选范围下，问题数量核对一致，抽查不出现漏项。
T2 对应人工投入：在相近复杂度样本上，辅助分析后的人工总耗时低于纯人工基线，时间包含审核与修正。
T3 对应重点筛选：提高候选清单的有效性，同时抽查被筛掉的问题，关注重要问题遗漏。
T4 对应复现准备：统一列出关键配置、触发条件和信息缺口，使测试人员能够判断是否具备验证条件。
T5 对应经验复用：保留分析结论与处理进展，支持接续分析和典型测试场景复用。
这里给出的是目标和验收口径。具体比例阈值，需要在取得第一轮基线后评审确定。
来源：docs/issue-tracker项目改进汇报-七步法讲稿.md。现状来自需求与反馈，因果矩阵为定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 5
根因确认：初步因果关联矩阵
矩阵为现有材料下的定性判断，强、中、弱表示关联假设
issue-tracker 项目改进汇报
05
原因候选 | P1 持续跟踪 | P2 人工投入 | P3 重点筛选 | P4 复现材料 | P5 经验复用
C1 缺少持续同步与统一入口 | 强 | 中 | 弱 | 弱 | 中
C2 正文评论归纳依赖人工 | 弱 | 强 | 中 | 中 | 中
C3 缺少统一评价筛选口径 | 弱 | 中 | 强 | 中 | 弱
C4 缺少结构化复现材料模板 | 弱 | 中 | 中 | 强 | 中
C5 分析结论分散存放 | 中 | 中 | 弱 | 中 | 强
不将矩阵当作正式评分或根因证据，优先核验与目标关联直接的因素。
Notes: 根因确认：初步因果关联矩阵（70 秒）
鱼骨图展开因素之后，我们用因果矩阵把原因和痛点联系起来。
矩阵中的五个原因分别是：缺少持续同步与统一入口、正文评论归纳依赖人工、缺少统一筛选评价口径、缺少结构化复现材料模板，以及分析结论分散存放。
列方向对应 P1 到 P5，单元格用强、中、弱表示初步关联判断。例如，人工归纳与 P2 人工投入大的关联最直接，复现模板缺失与 P4 材料不完整的关联最直接，结论分散与 P5 经验难复用的关联最直接。
这张矩阵目前不使用人为编造的权重、打分或完成率。它帮助确定优先验证的方向，仍需用工作流程走查、样本检查和工时记录检验判断。
来源：docs/issue-tracker项目改进汇报-七步法讲稿.md。现状来自需求与反馈，因果矩阵为定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 6
根因确认：主因候选与验证办法
将五项原因候选归并为三组主因，逐项检查作用机制
issue-tracker 项目改进汇报
06
主因候选 | 对应原因与痛点 | 验证办法
M1 统一载体不足 | C1 持续同步与入口不足 C5 分析结论分散 主要对应 P1、P5 | 走查专项分析与交接过程 记录入口、重复收集和结论查找情况 比较统一台账前后的工作方式
M2 人工归纳与提取依赖 | C2 正文评论依赖人工归纳 C4 复现材料缺少模板 主要对应 P2、P4 | 选取相近复杂度的 Issue 记录阅读、提取、审核和修正耗时 检查关键配置与信息缺口
M3 评价口径不统一 | C3 价值与复现性评价口径不足 主要对应 P3 同时影响复现准备的判断 | 多人独立评审同一批样本 比较候选有效性和分歧 抽查筛选遗漏，复评规则调整效果
当前为主因假设，需结合过程证据和针对性调整后的结果确认。
Notes: 根因确认：三项主因候选与验证办法（60 秒）
基于矩阵，我们将重点确认的主因归为三组。
M1 是信息管理和结论沉淀缺少统一载体，对应跟踪和复用问题。验证时，抽查一次专项分析和交接，记录查找入口、重复收集以及结论定位的情况。
M2 是内容归纳和复现材料提取依赖人工，对应人工投入和测试准备问题。验证时，选取相近复杂度的 Issue，分别记录阅读、提取、审核和修正耗时，并检查关键参数缺失项。
M3 是价值与复现性评价缺少统一口径，对应重点筛选问题。验证时，由分析人员独立评审同一批样本，比较候选有效性和分歧，再检查筛选规则的影响。
只有观察到相应机制，并且针对性调整后结果发生改善，才能进一步支持主因判断。
来源：docs/issue-tracker项目改进汇报-七步法讲稿.md。现状来自需求与反馈，因果矩阵为定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 7
拟定对策：每项痛点对应一组措施
用明确的痛点、主因候选和目标组织解决方案
issue-tracker 项目改进汇报
07
痛点与主因候选 | 拟定对策 | 直接产出
P1 持续跟踪困难 M1 统一载体不足 | D1 全量、增量同步与手动校准 建立统一台账，明确统计与核对范围 | 持续维护的问题台账 专项清单与核对记录
P2 人工整理投入大 M2 人工归纳与提取依赖 | D2 AI 辅助归纳与批量任务 人员核对原文、修正并采纳建议 | 待审核的结构化分析 批量任务与审核记录
P3 重点问题筛选难 M3 评价口径不统一 | D3 多维筛选与统一评价口径 候选排序结合完整列表人工复查 | 重点验证候选 筛选依据与复查结果
P4 复现材料不完整 M2、M3 共同影响 | D4 结构化整理复现材料 列出配置、触发场景、断言及信息缺口 | 复现材料模板 待确认参数清单
P5 分析经验难复用 M1 统一载体不足 | D5 分析记录、处理状态与评审导出 整理典型问题及测试验证材料 | 可接续的分析台账 典型场景与复用材料
AI 分析直接服务于降低人工整理投入，其他对策分别改善跟踪、筛选、复现与复用。
Notes: 拟定对策：五项痛点分别对应措施（80 秒）
围绕五项痛点，提出五组对策。
D1 用全量和增量同步、手动校准以及统一台账，应对持续跟踪困难，解决反复查找和核对的问题。
D2 用 AI 归纳和可批量执行的分析任务，应对人工整理投入大。AI 提取摘要、现象、配置和建议，人员审核后采纳。对策是否有效，要看包含审核修正在内的人工总投入。
D3 用多维筛选、统一价值与复现性口径、候选排序及人工复查，应对重点问题筛选难，帮助集中验证资源。
D4 用模型、软硬件、触发场景和断言等结构化材料，以及待确认参数清单，应对复现材料不完整。
D5 用人工分析记录、处理状态、评审导出和典型场景积累，应对经验难复用，支持交接与后续测试工作。
这些措施分别有明确的服务对象，也能够逐项检查效果。
来源：docs/issue-tracker项目改进汇报-七步法讲稿.md。现状来自需求与反馈，因果矩阵为定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 8
对策实施：D1 持续同步与统一台账
对应 P1 持续跟踪困难，服务 T1 跟踪可靠目标
issue-tracker 项目改进汇报
08
实施环节 | 实施内容 | 检查与产出
1 明确范围 | 统一仓库、时间、状态与筛选条件 核对是否排除 PR，确保统计可比 | 范围说明与数量口径 避免把口径差异当成同步遗漏
2 持续跟进 | 首次全量获取，日常增量跟进 默认每 15 分钟更新，手动全量校准 | 统一的问题台账 新增与历史更新可继续跟踪
3 保留分析 | 社区侧字段与本地人工分析分别维护 在信息更新时保留分析积累 | 人工结论与备注记录 支持基于已有分析继续工作
4 专项核对 | 按日期、状态、标签和版本收敛范围 形成清单，抽查缺漏与更新情况 | 专项清单、核对记录 为 T1 效果确认提供依据
评价重点是同口径核对、漏项抽查和更新及时性，任务结束不能替代效果确认。
Notes: 对策实施：持续同步与统一台账（70 秒）
D1 的实施围绕数据和使用入口展开。
先明确统计范围，核对仓库、时间、状态及是否排除 PR，避免不同口径导致数量不一致。随后用首次全量同步获取问题，日常通过默认每 15 分钟的增量同步跟进变化，并用手动全量校准核对历史数据。
社区侧字段与本地人工分析分别维护，使信息更新后仍能保留分析积累。使用中通过日期、标签、版本和分析字段收敛专项范围，并导出需要评审的问题清单。
实施产出包括可持续维护的问题台账、专项清单和核对记录。效果确认关注抽查漏项、更新及时性以及人工资料整理投入，而不是仅看同步任务是否结束。
来源：docs/issue-tracker项目改进汇报-七步法讲稿.md。现状来自需求与反馈，因果矩阵为定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 9
对策实施：D2 AI 与批量任务
对应 P2 人工整理投入大，服务 T2 降低人工总投入目标
issue-tracker 项目改进汇报
09
实施环节 | 实施内容 | 人工质量控制
1 准备上下文 | 结合 Issue 正文、评论和已有分析 统一模型需要整理的字段与材料范围 | 确认材料范围与关键来源 识别被截断或缺失的信息
2 结构化归纳 | 整理摘要、现象、价值和补测建议 区分事实、推测与待确认参数 | 核对原文证据与关键配置 漏测原因结合实际覆盖人工判断
3 批量执行 | 勾选或按筛选结果创建分析任务 结合并发、进度、失败重试与恢复 | 查看失败项与重复处理 同时记录运行成本和处理时间
4 审核采纳 | 人员检查、修正并选择采纳 保存分析结果与必要说明 | 记录审核修正耗时和错误类型 评价审核后总投入是否下降
AI 分析仍需评估，效果统计包含人工审核与修正，不能以生成建议数量代替效率收益。
Notes: 对策实施：AI 与批量任务减少人工整理（75 秒）
D2 的直接出发点是人工阅读和资料提取投入较大。
实施时先提供正文、评论和已有分析作为上下文，要求模型按统一字段整理摘要、价值、现象、可能根因和补充测试，区分事实、推测与缺失信息。
对于一批问题，可以选中指定 Issue，也可以按筛选结果创建任务，结合并发、进度、失败重试和恢复支持集中处理。
建议生成后，由人员核对重要参数和原文证据，决定采纳或修正。漏测原因结合实际测试覆盖由人工判断。AI 目前仍需持续评估，不能仅因模型有输出，就认定减少了人工投入。
因此，效果统计要记录从阅读到审核修正的总耗时，同时记录建议采纳质量和错误类型。
来源：docs/issue-tracker项目改进汇报-七步法讲稿.md。现状来自需求与反馈，因果矩阵为定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 10
对策实施：D3 筛选与 D4 复现材料
对应 P3、P4，服务重点投入和测试准备目标
issue-tracker 项目改进汇报
10
实施环节 | 实施内容 | 产出与核查
1 收敛范围 | 按日期、状态、标签和版本确定范围 结合价值、复现性形成候选清单 | 重点验证候选 保留人工填写的价值判断
2 排序与复查 | 优先处理较可复现且价值较高的问题 排除 Doc、RFC 等类型并保留完整列表 | 候选排序与理由 复查高价值但信息不足的问题
3 整理配置 | 明确模型、量化、TP/PP/EP 配置 提取 A2/A3/A5 环境及软件版本 | 模型与软硬件信息 缺失参数明确标为待确认
4 明确验证 | 整理触发请求、并发、序列长度 明确预期结果、断言及需要补采的信息 | 复现材料与缺口清单 由人员和实际环境验证可执行性
只能提取来源中明确提供的配置，版本与根因结论需要可靠资料或实验支持。
Notes: 对策实施：重点筛选与复现材料整理（65 秒）
D3 和 D4 联合服务于测试资源选择与准备。
筛选时先按日期、状态、标签和版本确定范围，再结合价值和复现性形成候选清单。优先处理视图保留复现性与价值为高或中的问题，并排除文档、RFC 等类型。高价值但信息不足的问题仍需回到完整列表复查。
准备复现时，按模板整理模型、量化、TP/PP/EP、A2/A3/A5 环境、软件版本和触发请求，再明确预期结果和断言。原文没有提供的内容标为待确认，不能补造参数。
实施产出是重点候选、复现材料和待补信息清单，最终由人员和实际环境验证可执行性。
来源：docs/issue-tracker项目改进汇报-七步法讲稿.md。现状来自需求与反馈，因果矩阵为定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 11
对策实施：D5 分析沉淀与协作复用
对应 P5 经验难复用，服务 T5 接续分析与材料复用目标
issue-tracker 项目改进汇报
11
实施环节 | 实施内容 | 评价关注点
1 统一记录 | 记录问题识别、分析结论与补测建议 维护版本支持和处理进展 将人工结论保留在统一台账 | 能否查看此前判断和待办信息 记录能否帮助接手者继续分析
2 支持评审交接 | 按专题筛选并导出需要评审的清单 结合已有记录开展补充分析 保留结论依据与信息缺口 | 是否减少重复收集和阅读 团队对材料是否有一致理解
3 典型场景复用 | 整理典型配置、复现条件和验证结果 需要形成回归测试时关联来源 Issue 保留最小用例与评审记录 | 典型材料是否再次使用 是否形成可追溯的测试输入
效果既看记录完整性，也看交接使用、同类问题分析和测试材料的实际复用。
Notes: 对策实施：记录沉淀与协作复用（55 秒）
D5 针对结论分散和交接重复投入。
实施时统一记录问题识别、分析结论、补测建议、版本支持和处理进展。分析人员可以查看已有结论，按需要继续补充，并通过筛选导出支持专项评审和团队交接。
对于有代表性的问题，再整理典型配置、复现条件和验证结果。需要形成回归测试时，关联来源 Issue、最小用例及评审记录，便于后续追溯和复用。
效果既要看是否记录，也要看记录能否帮助接手者继续工作，以及是否被同类问题分析或测试用例再次使用。
来源：docs/issue-tracker项目改进汇报-七步法讲稿.md。现状来自需求与反馈，因果矩阵为定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 12
实施示例：复杂反馈整理为验证材料
示例说明 D2、D4 的使用方式，来自此前提供的 Kimi decode 崩溃反馈
issue-tracker 项目改进汇报
12
材料类别 | 整理后的输入与验证动作
报告者给出的配置 | Atlas 800I A3、CANN 9.2.0 Kimi-K3 W4A8、TP16 加 EP
报告者描述的现象 | prefill 正常，decode 出现 keyRope 视图偏移非法错误 反馈包含多次日志与执行模式对照
需要核实的判断 | 整数溢出属于待确认假设 需要算子代码、可靠说明或对照实验支持
建议执行动作 | 补齐参数，在相应环境中复现 decode 请求 对照 eager、图模式和不同软件环境，记录结果
本例展示材料整理与审核方法，实际复现、根因和用例成果需要相应记录支持。
Notes: 实施示例：复杂反馈怎样形成验证材料（50 秒）
以此前提供的 Kimi 模型 decode 崩溃反馈为例。报告者提供了 A3、CANN 9.2.0、Kimi-K3 W4A8 和 TP16 加 EP 等条件，并描述 prefill 正常、decode 出现 keyRope 偏移错误。
对策实施需要把环境配置、观察现象和验证动作分别整理出来。报告者提出的整数溢出属于待核实假设，不能写成已经确认的根因。随后补齐参数，在相应环境中进行 decode 与执行模式对照验证。
这个例子展示的是材料整理和人工审核的作用，实际复现、根因确认和回归用例结果仍需实验记录支持。
来源：docs/issue-tracker项目改进汇报-七步法讲稿.md。现状来自需求与反馈，因果矩阵为定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 13
效果确认：是否达成目标
按 T1 至 T5 逐项确认，缺少前后对比数据时保留“待确认”
issue-tracker 项目改进汇报
13
目标 | 确认方法与所需证据 | 当前结论
T1 跟踪可靠 | 同口径数量核对与问题抽查 补充缺漏、更新和校准记录 | 待确认 需核对统计
T2 降低投入 | 相近复杂度下对比人工总耗时 包含阅读、提取、审核与修正 | 待确认 需人工基线和对照结果
T3 聚焦重点 | 人工评审候选有效性 同时抽查被筛问题中的重要遗漏 | 待确认 需评审与复查记录
T4 支持复现 | 检查配置、触发条件及信息缺口 结合测试人员实际执行反馈 | 待确认 需材料检查与验证结果
T5 支持复用 | 检查分析记录完整性和交接使用 统计典型材料与用例的实际复用 | 待确认 需使用与关联记录
现有材料不足以判定整体目标达成，不用功能清单或模型输出数量代替实际收益。
Notes: 效果确认：逐项检查目标是否达成（75 秒）
效果确认必须回到 T1 到 T5，而不是只列功能。
T1 用同口径数量核对和漏项抽查检查持续跟踪。T2 用相近复杂度样本，对比纯人工与辅助后的总处理耗时。T3 同时评审候选有效性和被筛问题中的重要遗漏。T4 检查关键参数完整性、缺口识别及测试人员实际执行反馈。T5 检查记录完整性、交接使用和典型材料复用情况。
当前材料没有提供统一的前后对比统计，因此这些业务目标的达成情况应写为待确认。我们可以展示解决方案和操作记录，但暂不能用它们替代实际收益结论。
这一页要回答的是：每个目标需要什么证据，证据是否齐全，以及下一轮如何得到可以下结论的结果。
来源：docs/issue-tracker项目改进汇报-七步法讲稿.md。现状来自需求与反馈，因果矩阵为定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 14
效果确认：可重复的评价过程
通过基线、对照、审核和复评，形成可以据此下结论的记录
issue-tracker 项目改进汇报
14
评价环节 | 实施方法 | 需要保留的记录
1 选取样本 | 覆盖缺陷、文档、咨询及不同信息完整度 统一范围并确定相近复杂度的样本 | 样本范围、数量、时间与人员 避免只选容易处理的问题
2 记录基线 | 按纯人工方式记录查找、阅读和整理 检查配置缺失与原有交接方式 | 分环节工时和材料检查结果 为各项目标建立基线
3 对照审核 | 执行辅助流程，并由人员核查修正 同时抽查候选和被筛掉的问题 | 总投入、审核质量、遗漏和失败成本 形成可比较的结果
4 判断复评 | 按目标与评审门槛判断是否达成 未达标时回看原因、材料和规则 | 目标达成结论与调整措施 在新一轮样本上再次评价
具体阈值依据第一轮基线评审确定，持续关注人工投入、分析质量与测试贡献。
Notes: 效果确认：建立可重复的评价过程（40 秒）
建议选择一组代表样本，先记录人工基线，再用相近复杂度样本执行辅助流程，最后由人员审核并统计结果。样本需要覆盖缺陷、咨询、文档以及信息充分和不足的情况，避免只选择容易处理的案例。
同时记录审核修正耗时、失败和重试成本。对未达到目标的环节，回看材料、规则和实施方式，再进行调整和复评，使效果确认能够重复开展。
来源：docs/issue-tracker项目改进汇报-七步法讲稿.md。现状来自需求与反馈，因果矩阵为定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 15
总结：痛点、对策与效果相互对应
每项改进都能够回答：解决什么问题，怎样实施，用什么证据确认有效
issue-tracker 项目改进汇报
15
持续跟踪社区问题
支撑测试分析与经验复用
五项痛点对应五组对策，统一台账和人工分析提供基础。
AI 辅助直接服务于降低整理投入，重点筛选与复现模板支持测试准备。
以主因验证和目标达成记录指导改进，用实际使用和测试结果评价价值。
主因与效果需要证据确认，各项方案统一服务于项目整体目标。
Notes: 总结（30 秒）
本次改进以五项痛点为起点，通过鱼骨图和因果矩阵形成主因候选，再用五组对策分别应对。AI 分析服务于降低人工整理投入，统一台账、重点筛选、复现模板和记录沉淀则共同支撑问题管理与测试工作。
项目效果最终通过目标达成证据确认。我们将持续跟踪、分析质量和测试材料复用放在同一条改进链条中，用实际工作结果指导方案优化。谢谢大家。
来源：docs/issue-tracker项目改进汇报-七步法讲稿.md。现状来自需求与反馈，因果矩阵为定性假设，效果需实际统计确认。