## Slide 1
issue-tracker
社区问题管理与测试分析
项目改进汇报
现状调查、根因分析、目标设定
对策实施与效果确认
2026 年 10 月
Notes: issue-tracker
社区问题管理与测试分析
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 2
现状调查：社区 Issue 管理的五项痛点
社区反馈持续增加，正文、评论和处理进展分散。测试人员需要先收集、阅读和判断，再准备验证材料。
以下痛点来自项目需求与使用反馈，具体耗时和遗漏比例仍需建立统计基线。
痛点 | 具体表现 | 对测试工作的影响
持续跟踪困难 | 新增问题、历史更新和维护者回复需要反复查看。 正文、评论与状态变化缺少统一的跟踪入口。 | 容易重复查找与核对。 重要更新可能未能及时跟进。
人工整理投入大 | 逐条阅读长正文、多轮评论和错误日志。 重复提取问题现象、环境配置与处理进展。 | 资料准备占用分析精力。 集中梳理大量问题时耗时明显。
重点问题筛选难 | 缺陷、文档、咨询和 RFC 混杂在完整列表中。 价值、版本适用性和复现条件需要分别判断。 | 测试资源难以确定投入顺序。 重要缺陷可能被低相关反馈淹没。
复现材料不完整 | 模型、量化、并行方式与软硬件版本组合复杂。 启动参数、触发请求或复现步骤可能缺失。 | 需要重新翻阅正文与评论补齐参数。 难以判断是否具备开展验证的条件。
分析经验难复用 | 分析结论、补测建议与处理进展分散保存。 交接时缺少可直接接续的材料和判断依据。 | 接手者重复阅读与分析。 典型问题难以积累为后续测试输入。
Notes: 现状调查：社区 Issue 管理的五项痛点
社区反馈持续增加，正文、评论和处理进展分散。测试人员需要先收集、阅读和判断，再准备验证材料。
以下痛点来自项目需求与使用反馈，具体耗时和遗漏比例仍需建立统计基线。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
痛点：具体表现：对测试工作的影响
持续跟踪困难：新增问题、历史更新和维护者回复需要反复查看。
正文、评论与状态变化缺少统一的跟踪入口。：容易重复查找与核对。
重要更新可能未能及时跟进。
人工整理投入大：逐条阅读长正文、多轮评论和错误日志。
重复提取问题现象、环境配置与处理进展。：资料准备占用分析精力。
集中梳理大量问题时耗时明显。
重点问题筛选难：缺陷、文档、咨询和 RFC 混杂在完整列表中。
价值、版本适用性和复现条件需要分别判断。：测试资源难以确定投入顺序。
重要缺陷可能被低相关反馈淹没。
复现材料不完整：模型、量化、并行方式与软硬件版本组合复杂。
启动参数、触发请求或复现步骤可能缺失。：需要重新翻阅正文与评论补齐参数。
难以判断是否具备开展验证的条件。
分析经验难复用：分析结论、补测建议与处理进展分散保存。
交接时缺少可直接接续的材料和判断依据。：接手者重复阅读与分析。
典型问题难以积累为后续测试输入。

## Slide 3
SIPOC：流程范围与关键指标
使用方需要有依据、可接续的分析记录，项目通过统一台账、筛选和辅助整理减少形成这些材料的人工投入。
据此提出主指标“单条 Issue 分析平均人工耗时”，在输出质量满足要求的前提下比较改进前后变化。
S 供应方 | I 输入 | P 处理过程 | O 输出 | C 使用方
Issue 提交者 社区维护者 参与讨论的用户 提供问题与后续反馈 | 正文、评论与日志 标签、状态与版本 模型、环境配置 已有人工分析 保留来源与信息缺口 | 同步获取与集中查看 筛选并确定分析范围 人工或 AI 辅助归纳 人员审核、修正 保存记录与专题导出 | 经审核的分析记录 问题判断与依据 关键配置与信息缺口 后续验证或跟进建议 为复现提供准备材料 | 测试人员 开发与问题负责人 评审和交接人员 据此判断下一步工作
关键指标：单条 Issue 分析平均人工耗时（分钟／条）
计算公式：样本全部参与人员的分析总工时（分钟） ÷ 样本 Issue 数量
统计口径：从收集信息到审核保存分析记录，累计查找、阅读、提取、审核、修正及返工的人工时间。
固定样本清单，逐条完成记录；AI 失败后的人工接续照计，不只统计成功项，无人值守等待不计人工工时。
对照要求：使用相近类型与复杂度的样本，统一完成标准，比较纯人工与辅助流程。
质量前提：结论可追溯、信息缺口明确、材料经使用方审核。当前基线待采集，目标值在首轮统计后确定。
Notes: SIPOC：流程范围与关键指标
使用方需要有依据、可接续的分析记录，项目通过统一台账、筛选和辅助整理减少形成这些材料的人工投入。
据此提出主指标“单条 Issue 分析平均人工耗时”，在输出质量满足要求的前提下比较改进前后变化。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
S 供应方：I 输入：P 处理过程：O 输出：C 使用方
Issue 提交者
社区维护者
参与讨论的用户
提供问题与后续反馈：正文、评论与日志
标签、状态与版本
模型、环境配置
已有人工分析
保留来源与信息缺口：同步获取与集中查看
筛选并确定分析范围
人工或 AI 辅助归纳
人员审核、修正
保存记录与专题导出：经审核的分析记录
问题判断与依据
关键配置与信息缺口
后续验证或跟进建议
为复现提供准备材料：测试人员
开发与问题负责人
评审和交接人员
据此判断下一步工作
这页把社区反馈的供应方、输入、处理过程、输出和使用方放在同一流程中。使用方需要的是可继续使用的分析记录，因此建议将形成审核合格记录的平均人工投入作为主指标。分子为固定样本所有参与人员的实际人工分钟之和，多人并行要相加，返工及 AI 失败后的人工处理都计入，不能只计算生成成功项。分母为预先选定并逐条完成分析的样本数量。若有未完成项，披露数量和原因，待完成后形成完整批次结果，不排除困难样本来降低均值。该指标不是模型接口耗时或缺陷自动复现率。没有实测数据时不填当前值与改善比例。质量审核是使用指标的前提，不能通过减少核对、遗漏信息或降低交付标准换取更低耗时。

## Slide 4
根因分析：社区反馈转化为测试输入的障碍
从信息获取、分析方法、环境配置、人员协作、工作流程和知识沉淀六个方面展开原因。
鱼骨图列出可能因素，后续需要用流程走查、样本检查和对照验证确认主要原因。
Notes: 根因分析：社区反馈转化为测试输入的障碍
从信息获取、分析方法、环境配置、人员协作、工作流程和知识沉淀六个方面展开原因。
鱼骨图列出可能因素，后续需要用流程走查、样本检查和对照验证确认主要原因。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。

## Slide 5
目标设定：明确希望改善什么、如何验收
整体目标是持续跟踪社区问题，减少重复整理，帮助人员选择重点验证对象，并积累可继续使用的分析材料。
目标描述的是希望取得的改进，是否达成需要结合实际使用数据和测试人员反馈判断。
目标 | 具体含义与项目解决方式 | 验收依据
提高跟踪可靠性 | 集中维护问题列表，持续同步新增和历史更新。 统一仓库、时间和状态口径，支持全量核对。 社区字段更新时保留本地人工分析。 | 同口径核对问题数量并抽查具体条目。 检查历史更新是否跟进。 确认人工结论未被同步覆盖。
减少人工整理投入 | 集中展示原文与评论，减少跨页面查找。 AI 辅助归纳摘要与补测建议，支持批量处理。 人员核对和修正后使用结果。 | 对比单条 Issue 分析平均人工耗时。 包括查找、阅读、审核与修正。 质量标准一致，计入错误与返工。
提高重点筛选效率 | 按时间、状态、标签和版本收敛范围。 结合价值与复现条件形成优先处理候选。 保留完整列表，人工复查重要遗漏。 | 人工评审候选是否值得投入测试。 抽查筛选结果之外的重要问题。 观察筛选准备时间与判断分歧。
提高复现材料 完整性 | 辅助提取模型配置、硬件环境和软件版本。 整理触发条件、预期结果和已知错误现象。 明确缺失信息，实际复现仍由测试人员执行。 | 检查关键参数与待确认项是否清楚。 由测试人员评估材料能否用于验证。 不能将材料生成等同于复现成功。
提高分析材料 复用能力 | 将人工结论、补测建议和进展保存在台账。 支持按专题整理与导出，便于评审交接。 关联来源问题，积累典型测试场景。 | 检查接手者能否继续分析而非重做。 记录材料在同类问题中的实际使用。 跟踪与测试验证记录的关联。
Notes: 目标设定：明确希望改善什么、如何验收
整体目标是持续跟踪社区问题，减少重复整理，帮助人员选择重点验证对象，并积累可继续使用的分析材料。
目标描述的是希望取得的改进，是否达成需要结合实际使用数据和测试人员反馈判断。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
目标：具体含义与项目解决方式：验收依据
提高跟踪可靠性：集中维护问题列表，持续同步新增和历史更新。
统一仓库、时间和状态口径，支持全量核对。
社区字段更新时保留本地人工分析。：同口径核对问题数量并抽查具体条目。
检查历史更新是否跟进。
确认人工结论未被同步覆盖。
减少人工整理投入：集中展示原文与评论，减少跨页面查找。
AI 辅助归纳摘要与补测建议，支持批量处理。
人员核对和修正后使用结果。：对比单条 Issue 分析平均人工耗时。
包括查找、阅读、审核与修正。
质量标准一致，计入错误与返工。
提高重点筛选效率：按时间、状态、标签和版本收敛范围。
结合价值与复现条件形成优先处理候选。
保留完整列表，人工复查重要遗漏。：人工评审候选是否值得投入测试。
抽查筛选结果之外的重要问题。
观察筛选准备时间与判断分歧。
提高复现材料
完整性：辅助提取模型配置、硬件环境和软件版本。
整理触发条件、预期结果和已知错误现象。
明确缺失信息，实际复现仍由测试人员执行。：检查关键参数与待确认项是否清楚。
由测试人员评估材料能否用于验证。
不能将材料生成等同于复现成功。
提高分析材料
复用能力：将人工结论、补测建议和进展保存在台账。
支持按专题整理与导出，便于评审交接。
关联来源问题，积累典型测试场景。：检查接手者能否继续分析而非重做。
记录材料在同类问题中的实际使用。
跟踪与测试验证记录的关联。

## Slide 6
根因确认：初步因果关联矩阵
强、中、弱表示现有材料下的关联假设，用于选择优先核验的原因。
此矩阵没有使用实测权重，不能直接作为根因已确认或改进效果已达成的证明。
原因候选 | 持续跟踪 | 人工投入 | 重点筛选 | 复现材料 | 经验复用
缺少持续同步与统一入口 | 强 | 中 | 弱 | 弱 | 中
正文评论归纳依赖人工 | 弱 | 强 | 中 | 中 | 中
缺少统一评价筛选口径 | 弱 | 中 | 强 | 中 | 弱
缺少结构化复现材料模板 | 弱 | 中 | 中 | 强 | 中
分析结论分散存放 | 中 | 中 | 弱 | 中 | 强
Notes: 根因确认：初步因果关联矩阵
强、中、弱表示现有材料下的关联假设，用于选择优先核验的原因。
此矩阵没有使用实测权重，不能直接作为根因已确认或改进效果已达成的证明。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
原因候选：持续跟踪：人工投入：重点筛选：复现材料：经验复用
缺少持续同步与统一入口：强：中：弱：弱：中
正文评论归纳依赖人工：弱：强：中：中：中
缺少统一评价筛选口径：弱：中：强：中：弱
缺少结构化复现材料模板：弱：中：中：强：中
分析结论分散存放：中：中：弱：中：强

## Slide 7
根因确认：主因候选及其验证办法
将原因归并为三组主因候选，分别检查它们如何造成重复工作、材料缺失或筛选分歧。
确认主因需要过程记录及针对性调整后的证据，目前保留为待验证假设。
主因候选 | 影响机制 | 验证办法与需要保留的证据
统一载体不足 | 问题获取、状态跟踪和分析结论缺少统一入口。 人员在不同页面或材料间切换，重复收集信息。 交接时难以查找此前结论及其依据。 | 走查一次专项分析和交接的完整过程。 记录查找入口、重复收集步骤和结论查找时间。 比较采用统一台账前后的工作方式与遗漏情况。
人工归纳与 配置提取依赖 | 长正文和多轮评论需要人工逐条整理。 缺少固定的复现材料检查项，关键参数容易遗漏。 同类问题仍需重复阅读、摘录与补采。 | 选取相近复杂度、信息完整度不同的样本。 记录阅读、提取、审核和修正的分环节耗时。 检查环境配置、触发条件及缺失项是否完整。
评价筛选口径 不统一 | 对价值、版本适用性和复现难度缺少共同标准。 不同人员可能给出不同的优先级和测试建议。 重要但信息不足的问题容易过早排除。 | 多人独立评审同一批问题并记录分歧。 比较候选有效性，抽查筛选之外的重要问题。 统一评价口径后，在另一批样本上复评。
Notes: 根因确认：主因候选及其验证办法
将原因归并为三组主因候选，分别检查它们如何造成重复工作、材料缺失或筛选分歧。
确认主因需要过程记录及针对性调整后的证据，目前保留为待验证假设。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
主因候选：影响机制：验证办法与需要保留的证据
统一载体不足：问题获取、状态跟踪和分析结论缺少统一入口。
人员在不同页面或材料间切换，重复收集信息。
交接时难以查找此前结论及其依据。：走查一次专项分析和交接的完整过程。
记录查找入口、重复收集步骤和结论查找时间。
比较采用统一台账前后的工作方式与遗漏情况。
人工归纳与
配置提取依赖：长正文和多轮评论需要人工逐条整理。
缺少固定的复现材料检查项，关键参数容易遗漏。
同类问题仍需重复阅读、摘录与补采。：选取相近复杂度、信息完整度不同的样本。
记录阅读、提取、审核和修正的分环节耗时。
检查环境配置、触发条件及缺失项是否完整。
评价筛选口径
不统一：对价值、版本适用性和复现难度缺少共同标准。
不同人员可能给出不同的优先级和测试建议。
重要但信息不足的问题容易过早排除。：多人独立评审同一批问题并记录分歧。
比较候选有效性，抽查筛选之外的重要问题。
统一评价口径后，在另一批样本上复评。

## Slide 8
拟定对策：针对每项痛点设计解决方案
各项对策共同服务于项目整体目标。AI 主要用于辅助整理，统一台账、筛选和人工记录也能独立提供价值。
方案是否有效，需要同时考虑人员投入、分析质量及后续测试使用情况。
针对的痛点 | 解决方案 | 预期形成的工作材料
持续跟踪困难 | 全量同步与增量更新结合，提供手动校准入口。 统一仓库、时间和状态口径，集中查看问题。 分别维护社区信息与本地人工分析。 | 持续更新的问题台账。 可核对的专项清单。 历史更新与人工分析记录。
人工整理投入大 | 集中提供正文、评论和已有分析作为上下文。 AI 辅助归纳，支持选中问题和筛选范围批量处理。 人员审核、修正并决定是否采纳建议。 | 待审核的结构化建议。 批量任务进度与失败项。 人工审核后的分析结果。
重点问题筛选难 | 按日期、状态、标签和版本缩小分析范围。 结合价值与复现条件形成候选排序。 过滤文档、RFC 等类型时保留完整列表供复查。 | 重点验证候选及筛选依据。 人工补充的价值判断。 重要遗漏的复查记录。
复现材料不完整 | 按模型、配置、环境和触发场景整理补测材料。 明确哪些参数来自原文，哪些信息尚未提供。 测试人员补齐条件后执行验证并记录结果。 | 模型与软硬件配置清单。 复现场景及缺失参数。 后续验证动作与结果记录。
分析经验难复用 | 集中保存分析结论、补测建议与处理进展。 支持按专题整理、导出和交接。 在测试材料中保留来源 Issue 及判断依据。 | 可接续的分析台账。 专题评审与交接材料。 典型场景及其来源记录。
Notes: 拟定对策：针对每项痛点设计解决方案
各项对策共同服务于项目整体目标。AI 主要用于辅助整理，统一台账、筛选和人工记录也能独立提供价值。
方案是否有效，需要同时考虑人员投入、分析质量及后续测试使用情况。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
针对的痛点：解决方案：预期形成的工作材料
持续跟踪困难：全量同步与增量更新结合，提供手动校准入口。
统一仓库、时间和状态口径，集中查看问题。
分别维护社区信息与本地人工分析。：持续更新的问题台账。
可核对的专项清单。
历史更新与人工分析记录。
人工整理投入大：集中提供正文、评论和已有分析作为上下文。
AI 辅助归纳，支持选中问题和筛选范围批量处理。
人员审核、修正并决定是否采纳建议。：待审核的结构化建议。
批量任务进度与失败项。
人工审核后的分析结果。
重点问题筛选难：按日期、状态、标签和版本缩小分析范围。
结合价值与复现条件形成候选排序。
过滤文档、RFC 等类型时保留完整列表供复查。：重点验证候选及筛选依据。
人工补充的价值判断。
重要遗漏的复查记录。
复现材料不完整：按模型、配置、环境和触发场景整理补测材料。
明确哪些参数来自原文，哪些信息尚未提供。
测试人员补齐条件后执行验证并记录结果。：模型与软硬件配置清单。
复现场景及缺失参数。
后续验证动作与结果记录。
分析经验难复用：集中保存分析结论、补测建议与处理进展。
支持按专题整理、导出和交接。
在测试材料中保留来源 Issue 及判断依据。：可接续的分析台账。
专题评审与交接材料。
典型场景及其来源记录。

## Slide 9
对策实施：持续同步与统一台账
解决“持续跟踪困难”：把分散的问题信息收敛到统一入口，支持持续更新、专项筛选和完整性核对。
统计时需要统一仓库、时间、状态以及是否包含 PR，避免把统计口径差异误判为数据遗漏。
明确同步与核对范围
统一仓库、日期和状态条件。
对照同一口径的问题数量与具体条目，
同时检查新增问题和历史更新。
持续维护问题台账
全量获取用于建立和校准台账，
增量同步用于日常跟进。
同步完成后仍需关注异常与漏项。
保护本地人工分析
社区字段与人工结论分开维护。
更新标题、正文和状态时，
保留已有分析、备注与补测建议。
形成可检查的专项清单
按时间、状态、标签等收敛范围。
通过清单逐项核对更新与遗漏，
减少反复打开社区页面查找。
实际界面：问题列表与同步状态
项目截图预留区
建议粘贴问题列表、同步状态
或同口径数量核对截图
Notes: 对策实施：持续同步与统一台账
解决“持续跟踪困难”：把分散的问题信息收敛到统一入口，支持持续更新、专项筛选和完整性核对。
统计时需要统一仓库、时间、状态以及是否包含 PR，避免把统计口径差异误判为数据遗漏。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
明确同步与核对范围：统一仓库、日期和状态条件。
对照同一口径的问题数量与具体条目，
同时检查新增问题和历史更新。
持续维护问题台账：全量获取用于建立和校准台账，
增量同步用于日常跟进。
同步完成后仍需关注异常与漏项。
保护本地人工分析：社区字段与人工结论分开维护。
更新标题、正文和状态时，
保留已有分析、备注与补测建议。
形成可检查的专项清单：按时间、状态、标签等收敛范围。
通过清单逐项核对更新与遗漏，
减少反复打开社区页面查找。

## Slide 10
对策实施：AI 辅助分析与批量任务
解决“人工整理投入大”：由模型先整理材料，人员再核对证据、修正结论并决定是否采纳。
AI 模块仍需持续评估，效率收益应包含审核、修正和失败重试成本，不能仅看生成建议数量。
准备可靠的分析上下文
结合正文、评论和已有分析。
明确材料来源与缺失部分，
避免模型把推测当成已确认事实。
生成待审核的结构化建议
归纳问题摘要、现象和补测建议。
区分事实、可能原因与待确认参数，
漏测原因结合实际测试覆盖人工判断。
批量处理与异常跟进
支持勾选问题或按筛选范围执行。
通过并发任务处理多条问题，
查看进度及失败项并跟进重试。
人工核对后保存结果
对照原文检查版本、配置和判断。
修正后决定是否采纳并保存，
保留已有人工内容及必要说明。
实际界面：分析建议与批量任务
项目截图预留区
建议粘贴 AI 建议、审核采纳界面
或批量分析进度截图
Notes: 对策实施：AI 辅助分析与批量任务
解决“人工整理投入大”：由模型先整理材料，人员再核对证据、修正结论并决定是否采纳。
AI 模块仍需持续评估，效率收益应包含审核、修正和失败重试成本，不能仅看生成建议数量。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
准备可靠的分析上下文：结合正文、评论和已有分析。
明确材料来源与缺失部分，
避免模型把推测当成已确认事实。
生成待审核的结构化建议：归纳问题摘要、现象和补测建议。
区分事实、可能原因与待确认参数，
漏测原因结合实际测试覆盖人工判断。
批量处理与异常跟进：支持勾选问题或按筛选范围执行。
通过并发任务处理多条问题，
查看进度及失败项并跟进重试。
人工核对后保存结果：对照原文检查版本、配置和判断。
修正后决定是否采纳并保存，
保留已有人工内容及必要说明。

## Slide 11
对策实施：重点筛选与复现材料整理
解决“筛选难、复现材料不完整”：先选择值得投入的问题，再整理开展验证所需的配置与条件。
系统辅助完成复现前的材料准备，不能代替测试人员部署环境、执行请求或确认根因。
筛选值得验证的候选问题
按时间、版本、类型等缩小范围。
结合价值与复现条件排序，
保留完整列表复查重要问题遗漏。
提取模型与环境配置
整理模型名称、量化与并行配置。
提取 A2/A3/A5 硬件及软件版本，
没有来源支持的参数标为待确认。
梳理触发条件与错误现象
整理启动命令、请求和执行阶段。
关注并发、输入长度与异常日志，
写清预期结果和实际差异。
由测试人员补齐并验证
列出缺失参数和需要追问的信息。
人员准备环境并执行验证，
将复现是否成功及结果补回记录。
实际界面：候选清单与配置材料
项目截图预留区
建议粘贴重点候选列表
或模型、环境、复现场景分析截图
Notes: 对策实施：重点筛选与复现材料整理
解决“筛选难、复现材料不完整”：先选择值得投入的问题，再整理开展验证所需的配置与条件。
系统辅助完成复现前的材料准备，不能代替测试人员部署环境、执行请求或确认根因。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
筛选值得验证的候选问题：按时间、版本、类型等缩小范围。
结合价值与复现条件排序，
保留完整列表复查重要问题遗漏。
提取模型与环境配置：整理模型名称、量化与并行配置。
提取 A2/A3/A5 硬件及软件版本，
没有来源支持的参数标为待确认。
梳理触发条件与错误现象：整理启动命令、请求和执行阶段。
关注并发、输入长度与异常日志，
写清预期结果和实际差异。
由测试人员补齐并验证：列出缺失参数和需要追问的信息。
人员准备环境并执行验证，
将复现是否成功及结果补回记录。

## Slide 12
对策实施：分析记录、评审交接与材料复用
解决“分析经验难复用”：将结论、依据、补测建议和处理进展保留在统一台账，便于接手者继续工作。
典型问题转化为测试场景时，还需要人员补充实际执行结果，并保留来源问题与验证记录的关联。
统一维护人工分析记录
保存问题识别、结论与补测建议。
持续补充版本支持和处理进展，
让后续人员了解当前判断与待办。
按专题组织评审材料
利用筛选结果形成专项清单。
导出后结合原文与已有结论评审，
保留判断依据与尚未解决的信息缺口。
减少交接中的重复工作
接手者先查看已有分析和验证情况。
在此前记录上补充、修正和跟进，
减少重新阅读和重复收集材料。
积累可追溯的典型场景
整理配置、触发条件与验证结果。
转化测试材料时关联来源 Issue，
通过再次使用判断材料是否有价值。
实际界面：分析记录与评审导出
项目截图预留区
建议粘贴人工分析、处理进展
或专题清单导出结果截图
Notes: 对策实施：分析记录、评审交接与材料复用
解决“分析经验难复用”：将结论、依据、补测建议和处理进展保留在统一台账，便于接手者继续工作。
典型问题转化为测试场景时，还需要人员补充实际执行结果，并保留来源问题与验证记录的关联。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
统一维护人工分析记录：保存问题识别、结论与补测建议。
持续补充版本支持和处理进展，
让后续人员了解当前判断与待办。
按专题组织评审材料：利用筛选结果形成专项清单。
导出后结合原文与已有结论评审，
保留判断依据与尚未解决的信息缺口。
减少交接中的重复工作：接手者先查看已有分析和验证情况。
在此前记录上补充、修正和跟进，
减少重新阅读和重复收集材料。
积累可追溯的典型场景：整理配置、触发条件与验证结果。
转化测试材料时关联来源 Issue，
通过再次使用判断材料是否有价值。

## Slide 13
实施示例：从复杂反馈整理出验证准备材料
以前述 Kimi decode 崩溃反馈为例，说明系统如何辅助整理信息，以及测试人员还需要完成哪些工作。
本例不代表问题已成功复现，也不代表已确认 CANN 侧根因。
材料类别 | 已有信息与后续处理方式
报告者提供的环境 | Atlas 800I A3、CANN 9.2.0，模型为 Kimi-K3 W4A8，使用 TP16 加 EP。 将这些配置保留为报告者提供的信息，核对具体软件版本和完整启动参数。
触发场景与错误现象 | 报告者描述 prefill 正常，decode 阶段出现 keyRope 视图偏移非法错误。 整理日志、执行模式及对照结果，帮助测试人员确定优先验证的阶段。
仍需补齐的复现条件 | 核对模型来源、完整启动命令、请求内容、并发和输入长度等材料是否齐全。 Issue 未提供的参数明确标为待确认，不能让模型自行补造。
测试人员执行的验证 | 在可用的对应环境中执行请求，记录是否复现、报错位置及环境差异。 必要时对照 eager、图模式和不同软件环境，并记录每次实际结果。
结论与使用边界 | 偏移溢出属于待确认假设，需要可靠资料、算子检查或对照实验支持。 系统提供整理后的验证输入，实际复现、根因确认和用例转化依赖后续工作。
Notes: 实施示例：从复杂反馈整理出验证准备材料
以前述 Kimi decode 崩溃反馈为例，说明系统如何辅助整理信息，以及测试人员还需要完成哪些工作。
本例不代表问题已成功复现，也不代表已确认 CANN 侧根因。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
材料类别：已有信息与后续处理方式
报告者提供的环境：Atlas 800I A3、CANN 9.2.0，模型为 Kimi-K3 W4A8，使用 TP16 加 EP。
将这些配置保留为报告者提供的信息，核对具体软件版本和完整启动参数。
触发场景与错误现象：报告者描述 prefill 正常，decode 阶段出现 keyRope 视图偏移非法错误。
整理日志、执行模式及对照结果，帮助测试人员确定优先验证的阶段。
仍需补齐的复现条件：核对模型来源、完整启动命令、请求内容、并发和输入长度等材料是否齐全。
Issue 未提供的参数明确标为待确认，不能让模型自行补造。
测试人员执行的验证：在可用的对应环境中执行请求，记录是否复现、报错位置及环境差异。
必要时对照 eager、图模式和不同软件环境，并记录每次实际结果。
结论与使用边界：偏移溢出属于待确认假设，需要可靠资料、算子检查或对照实验支持。
系统提供整理后的验证输入，实际复现、根因确认和用例转化依赖后续工作。

## Slide 14
效果确认：逐项目标检查是否取得实际改善
截图可以展示功能与使用过程，但不能单独证明节省了多少人工或提高了多少质量。
以下列出需要补充的效果证据，当前没有前后对比数据的项目均保留“待确认”。
目标 | 效果确认方法 | 当前结论与所需材料
提高跟踪可靠性 | 同口径核对数量并抽查具体问题。 检查新增获取、历史更新和人工分析保留情况。 | 待确认。 补充核对清单、漏项抽查 和历史更新检查记录。
减少人工整理投入 | 比较单条 Issue 分析平均人工耗时。 按 SIPOC 页口径计入审核、返工与人工接续。 | 待确认。 补充纯人工基线与辅助流程工时， 在同一质量标准下比较。
提高重点筛选效率 | 人工评审候选是否值得投入测试。 抽查被筛问题中的重要遗漏和评审分歧。 | 待确认。 补充候选评审、遗漏复查 和筛选准备耗时记录。
提高复现材料 完整性 | 检查模型配置、环境、触发条件和缺失信息。 由测试人员反馈材料是否支持开展验证。 | 待确认。 补充参数完整性检查， 记录补采情况及实际执行反馈。
提高材料复用能力 | 检查分析能否接续、交接是否减少重复工作。 跟踪典型材料在其他问题或测试中的实际使用。 | 待确认。 补充交接使用、重复工作变化 和材料复用关联记录。
Notes: 效果确认：逐项目标检查是否取得实际改善
截图可以展示功能与使用过程，但不能单独证明节省了多少人工或提高了多少质量。
以下列出需要补充的效果证据，当前没有前后对比数据的项目均保留“待确认”。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
目标：效果确认方法：当前结论与所需材料
提高跟踪可靠性：同口径核对数量并抽查具体问题。
检查新增获取、历史更新和人工分析保留情况。：待确认。
补充核对清单、漏项抽查
和历史更新检查记录。
减少人工整理投入：比较单条 Issue 分析平均人工耗时。
按 SIPOC 页口径计入审核、返工与人工接续。：待确认。
补充纯人工基线与辅助流程工时，
在同一质量标准下比较。
提高重点筛选效率：人工评审候选是否值得投入测试。
抽查被筛问题中的重要遗漏和评审分歧。：待确认。
补充候选评审、遗漏复查
和筛选准备耗时记录。
提高复现材料
完整性：检查模型配置、环境、触发条件和缺失信息。
由测试人员反馈材料是否支持开展验证。：待确认。
补充参数完整性检查，
记录补采情况及实际执行反馈。
提高材料复用能力：检查分析能否接续、交接是否减少重复工作。
跟踪典型材料在其他问题或测试中的实际使用。：待确认。
补充交接使用、重复工作变化
和材料复用关联记录。

## Slide 15
效果确认：建立可重复的基线与对照评价
采用一致的样本范围和评价口径，避免只展示容易处理的问题或只统计模型输出。
具体比例阈值在第一轮基线后评审确定，后续用新样本验证规则调整是否有效。
评价环节 | 具体实施方式 | 需要保留的证据
选取代表性样本 | 覆盖缺陷、文档、咨询及不同信息完整度。 统一仓库、时间范围和样本复杂度， 避免只选择短正文或容易判断的问题。 | 样本清单、数量和选取规则。 参与人员与执行时间。 问题类型和材料复杂度说明。
记录纯人工基线 | 按原有方式完成查找、阅读与资料整理。 分别记录各环节耗时及缺失参数， 检查原有交接是否需要重复收集信息。 | 分环节工时。 配置与触发条件检查结果。 原有交接过程和重复工作记录。
执行辅助流程并审核 | 通过台账、筛选与 AI 建议辅助处理。 人员核对、修正并补齐材料， 同时抽查候选和筛选之外的重要问题。 | 人工总耗时与审核修正情况。 候选有效性和重要遗漏。 失败重试、补采和实际使用反馈。
判断达成情况并复评 | 按各项目标比较基线与对照结果。 未改善时回看材料、规则或使用方式， 调整后用另一批样本再次评价。 | 目标达成结论及其依据。 尚未解决的问题与改进措施。 新一轮样本的复评结果。
Notes: 效果确认：建立可重复的基线与对照评价
采用一致的样本范围和评价口径，避免只展示容易处理的问题或只统计模型输出。
具体比例阈值在第一轮基线后评审确定，后续用新样本验证规则调整是否有效。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
评价环节：具体实施方式：需要保留的证据
选取代表性样本：覆盖缺陷、文档、咨询及不同信息完整度。
统一仓库、时间范围和样本复杂度，
避免只选择短正文或容易判断的问题。：样本清单、数量和选取规则。
参与人员与执行时间。
问题类型和材料复杂度说明。
记录纯人工基线：按原有方式完成查找、阅读与资料整理。
分别记录各环节耗时及缺失参数，
检查原有交接是否需要重复收集信息。：分环节工时。
配置与触发条件检查结果。
原有交接过程和重复工作记录。
执行辅助流程并审核：通过台账、筛选与 AI 建议辅助处理。
人员核对、修正并补齐材料，
同时抽查候选和筛选之外的重要问题。：人工总耗时与审核修正情况。
候选有效性和重要遗漏。
失败重试、补采和实际使用反馈。
判断达成情况并复评：按各项目标比较基线与对照结果。
未改善时回看材料、规则或使用方式，
调整后用另一批样本再次评价。：目标达成结论及其依据。
尚未解决的问题与改进措施。
新一轮样本的复评结果。

## Slide 16
总结：项目价值与后续优化重点
issue-tracker 将社区问题获取、筛选、分析和材料保存集中到同一工作入口，支持测试人员持续开展分析。
项目价值需要结合实际使用、人工投入变化和测试验证贡献持续确认。
统一台账提供基础价值
持续跟进新增与历史更新，保留本地人工分析，减少跨页面查找、重复核对和交接中的资料分散。
AI 辅助降低重复整理工作
帮助人员阅读、归纳和提取材料，支持批量处理。人员负责证据核对和结论把关，持续评估审核后的实际收益。
筛选与材料整理支撑测试准备
形成重点候选，整理模型、环境与触发条件，明确缺失信息。实际复现和根因确认仍需人员与实验环境完成。
后续优化以证据为依据
补充完整性核对、人工工时、候选有效性和材料复用记录。根据错误与返工情况优化提示词、筛选规则和分析流程。
Notes: 总结：项目价值与后续优化重点
issue-tracker 将社区问题获取、筛选、分析和材料保存集中到同一工作入口，支持测试人员持续开展分析。
项目价值需要结合实际使用、人工投入变化和测试验证贡献持续确认。
来源：项目需求、使用反馈和此前报告。原因矩阵属于定性假设，效果需实际统计确认。
统一台账提供基础价值：持续跟进新增与历史更新，保留本地人工分析，减少跨页面查找、重复核对和交接中的资料分散。
AI 辅助降低重复整理工作：帮助人员阅读、归纳和提取材料，支持批量处理。人员负责证据核对和结论把关，持续评估审核后的实际收益。
筛选与材料整理支撑测试准备：形成重点候选，整理模型、环境与触发条件，明确缺失信息。实际复现和根因确认仍需人员与实验环境完成。
后续优化以证据为依据：补充完整性核对、人工工时、候选有效性和材料复用记录。根据错误与返工情况优化提示词、筛选规则和分析流程。